工期预警只显示 首页内容 计划管理 节点要求 里的内容

未完成前显示黄色圆圈，按时完成显示绿色圆圈，所有黄色圆圈内容优先排列。日历表与计划管理不同，具有可追溯性，如节点滞后完成，发布大事件后黄色变为红色，黄色只在当天显示

案例：假设今天为2018年8月20日显示效果，点击蓝色圆弧形框可查看未完成节点清单，清单内包含本年内所有滞后节点。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  例：  中山大学项目  办公区临设工程完成 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  中山大学项目西区组团基坑支护完成  中山大学项目西区组团高低压通电完成 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

2018年8月 （此处年、月设置未可选）

本月节点共3个，当前完成2个，按时完成1个，未完成1个。

**完成率： 按时完成率：**

未完成情况清单（按未完成节点多的，排降序）

1、中山大学项目未完成节点2个：

2018年8月12日西区组团基坑支护完成，目前已滞后8天

2、xx项目未完成节点x个：

2018年8月x日西区组团基坑支护完成，目前已滞后X天